# Actualización para Issue #31

# 1. Cronograma con Fechas Reales (Para Sección 5.1)

Reemplazar la tabla genérica de la sección 5.1 con esta (basada en el inicio de clases del 3 de agosto):

| Semana | Fechas Reales | Actividades Sugeridas (Fase del Proyecto) |
| --- | --- | --- |
| Semana 1 | 3 de agosto – 9 de agosto | Levantamiento de requerimientos y definición del proyecto. |
| Semana 2 | 10 de agosto – 16 de agosto | Diagnóstico de la empresa y estado del arte. |
| Semana 3 | 17 de agosto – 23 de agosto | Diseño de arquitectura y diagramas (MER, flujos). |
| Semana 4 | 24 de agosto – 30 de agosto | Configuración inicial del entorno y Docker (auth-proxy, inventory-service). |
| Semana 5 | 31 de agosto – 6 de septiembre | Implementación de Keycloak / Entra ID y pruebas de login. |
| Semana 6 | 7 de septiembre – 13 de septiembre | Integración del panel visual e inventario. |
| Semana 7 | 14 de septiembre – 20 de septiembre | Análisis de Calidad y Seguridad (SonarQube, OWASP ZAP). |
| Semana 8 | 21 de septiembre – 27 de septiembre | Ajustes finales, documentación y entrega del primer corte. |

# 2. Nuevos Riesgos (Para Sección 5.2 - Matriz de Riesgos)

Agregar estos riesgos a los ya existentes en la sección 5.2:

Riesgo 4: Limitaciones de hardware con Docker

Probabilidad: Media | Impacto: Alto
Descripción: Incompatibilidad o falta de recursos (RAM/CPU) para ejecutar múltiples contenedores de Docker en los equipos de desarrollo.
Mitigación: Optimizar el docker-compose.yml para consumir menos recursos y asegurar requisitos mínimos de hardware.

Riesgo 5: Conectividad con el tenant de Entra ID

Probabilidad: Alta | Impacto: Alto
Descripción: Dificultades técnicas o de red al intentar sincronizar el tenant real de la empresa por políticas restrictivas de TI.
Mitigación: Realizar pruebas de concepto (PoC) tempranas y solicitar permisos de administrador con anticipación.

Riesgo 6: Curva de aprendizaje en SonarQube y ZAP

Probabilidad: Media | Impacto: Medio
Descripción: Retrasos en las tareas de evaluación de calidad debido a falta de experiencia previa con estas herramientas.
Mitigación: Reservar tiempo adicional en el sprint para investigación técnica y revisión de la documentación oficial.